惠东嘉华安全生产管理系统二次开发需求分析

| 模块 | 项目 | 其他说明 | 工作量(人日数) |
| --- | --- | --- | --- |
| 对接 | 与惠东内部其他系统进行对接 | 提供相应的接口和文档，具体接口要求需惠东提供 | 根据需求，暂时未确定 |
| 整体 | 筛选条件-模糊查询 | 筛选条件可清空重置，非选择项支持模糊查询 | 1 |
|  | 文件、图片上传等支持多选择 |  | 2 |
| 隐患排查 | 加入危险有害因素分类(人物环管) | 依据GB13861-2009;员工提交有误可由管理者修改 | 3 |
|  | 细分隐患类别(现场管理类、基础管理类等) | 依据隐患排查通用上报标准;员工提交有误可由管理者修改 | 3 |
|  | 检查表添加细分项进行处理 | 调隐患流程进行处理 | 5 |
|  | 检查地点非必填或可多选区域 |  | 1 |
|  | 检查时间调整为检查时间段 | 员工手动选择 | 1 |
|  | pc端隐患新增隐患区域选项 |  | 1 |
|  | 对标功能增加矿山标准 | 系统增加露天矿山评定标准，用于隐患的对标 | 5 |
|  | 确认默认通过;无隐患无需确认 |  | 1 |
|  | 小程序端检查任务标记已验收 |  | 1 |
| 行为观察 | 反馈到被观察人并经其确认，并反馈到双方上一级 | 现有的安全观察结果信息由观察人反馈给被观察人和观察人的上一级人员 | 3 |
|  | 共识和改进作为必填项 | 提供数据字典可供选择 | 3 |
|  | 观察的具体项目可修改 | 数据字典可编辑 | 3 |
| 事故事件 | 增加事故记录 | 增加事故类型等必要字段 | 5 |
|  | 事故和事件增加处理流程 | 当事人填报事故信息，安环部（梁总）确认事故等级，成立调查组，形成调查报告，转至相关责任人 按领导-调查组-隐患整改-总结流程进行处理 | 15 |
|  | 增加事故事件回顾学习记录 | 事故事件通知到全体人员 | 3 |
| 特种证书 | 证书查询定时任务执行 |  | 3 |
| 教育培训 | 增加年度培训计划及月度培训计划 | 培训计划能够统计计划执行情况以及员工参加情况 | 3 |
|  | 授课人和填报人可进行培训评估 | 授课人和信息填报人都可进行培训评估，支持移动端评估 | 1 |
|  | 培训效果评估 | 参加培训的人员对培训效果进行评估 | 3 |
|  | 培训二次签到 | 可配置培训间签到或结束签到 | 3 |
|  | 增加简易在线教育功能 | 上传ppt、pdf课件供员工在线学习，以及学习后的考试 | 15 |
| 设备设施 | 如有异常问题必填描述或上传图片 |  | 1 |
| 在线考试 | 题目复制功能 | 从共享题库中复制题目到本公司题库 | 1 |
|  | 上传考题时增加图片等多媒体功能 |  | 3 |
| 风险管理 | 增加剩余风险 |  | 3 |
| 岗位安全考核 | 岗位员工的安全绩效考核 | 增加安全绩效考核模块，系统自动统计员工的安全绩效，按照岗位、人员姓名查询 | 5 |
| 应急管理 | 与应急演练预案等合并成应急管理模块 | 按照安全标准化有关应急管理内容开发 | 15 |
|  | 文件上传、回执提醒等 |  | 2 |
| 相关方管理 | 增加承包商管理 | 包括合同方入厂登记表、安全协议、施工方案、承诺书、作业证书、培训、考核、准入场证书生成、合同方设备检查表、安全绩效评价等 | 20 |
| 统计分析 | 按个人统计安全数据 | 包括个人填报的隐患、事件、观察，参加的培训等，用于企业安全考核 | 4 |
|  | 责任制体现在安全数据(目标值和完成值等) |  | 2 |
|  | 增加设备巡检统计分析 | 统计要素可由惠东详细提出 | 4 |
| 合理化建议 | 合理化建议的闭环管理 | 能跟踪提交的经审核采纳的建议整改流程，对建议进行闭环管理 | 3 |
| 其他 | 制度、操作规程等增加接受确认功能 |  | 3 |